Приложение № 1

ЗАДАНИЕ

| Име на проекта: | Осигуряване на информационна система за целите на управлението на оперативния риск |
| --- | --- |

# Съдържание

1.

Цел и обхват на проекта	3

2. Общо описание	4

3. Функционални изисквания	6

4. Специфични изисквания	7

5. Технически изисквания	7

# Цел и обхват на проекта

Този проект предвижда доставка и внедряване на информационна система (ИС) за управление на оперативния риск, включително подходящо обучение на персонала.

ИС ще улесни въвеждането на съвременни концепции във връзка с контрола на риска и разработването на ефективна и ефикасна методология и процедури, отговарящи на законодателството на ЕС и добрите практики.

ИС има за цел да: повиши ефективността на управленския контрол; да подобри процеса по записване, проследяване и анализ на информацията за риска за различни периоди от време; да оптимизира анализа на рисковия профил на корпоративно ниво; да подобри комуникацията между структурните звена и да подобри качеството на извършваните в БНБ дейности.

ИС ще осигури достъп до централизирана база данни и ще подпомага експертите от отдел „Методика и консолидация на оперативния риск”, риск мениджърите и директорите при изпълнението на техните задачи, а именно идентифициране и оценка на риска, анализ и оценка на ефективността на контролите, предприемане и проследяване на мерките за намаляване на риска, изготвяне на доклади и карта на риска.

# Общо описание

Целта на този раздел е да опише утвърдената последователност на етапите в процеса по управление на оперативния риск.

Информационната система (ИС) трябва да поддържа осъществяването на процеса по управление на оперативния риск в Българската народна банка (БНБ), в съответствие с одобрените политика и методология.

На схемата е представен итеративния процес по управление на оперативния риск, включващ всички последователни етапи, които трябва да бъдат имплементирани в ИС:

Мониторинг и актуализация

Резултатна величина, която отчита нивото на непокрит риск

Какви мерки (вътрешни контролни механизми) съществуват в момента за управление на рисковете

Идентифициране на свързаните с дейността  рискове

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНИТЕ МЕХАНИЗМИ

Планиране и внедряване на възможни мерки за ограничаване на риска

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ОЦЕНКА НА ОСТАТЪЧНИТЕ РИСКОВЕ

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРИСЪЩИТЕ РИСКОВЕ

Дефиниране на цели и дейности.

Описание на дейностите и оценка за критичност.

УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТЕКСТА

Приемливо ли е нивото?

Приемане на риска

Не

Да

Консолидирани отчети и докладване

Оценка на вероятността

Оценка на въздействието

Оценка ефективност на контрола (вероятност) –  доколко предотвратяват  настъпването на  рисковото събитие

Оценка ефективност на контрола (въздействие) – доколко намаляват щетите след  настъпване на  рисковото събитие

- Установяване на контекста

В този етап се определя обхвата на системата по управление на оперативния риск (структурни звена, участващи в процеса; класификация на рисковете; нива на риск толеранс и др.). Всяко структурно звено,  идентифицира и описва Процесите/Продуктите и целите, свързани с нейните дейности, на база функциите и целите на БНБ, регламентирани със закон и с вътрешни документи. Критичността на  всеки Процес/Продукт се установява съгласно определен брой критерии (най-лоши сценарии).  Използват се скали за качествено измерване на репутационното, оперативното и финансовото въздействие при оценката на всеки от сценариите.

- Идентификация на риска и оценка на риска

Етапът включва анализ на дейностите в БНБ и идентифициране на присъщите им рискове чрез експертна оценка. Всяко структурно звено идентифицира и оценява присъщите рискове,  свързани с неговите Процеси/Продукти от гледна точка на въздействието и на вероятността тези рискове да се случат, без да се вземат под внимание прилаганите контроли. За измерване на въздействието се прилагат същите скали като в Етап 1, както и скала/и за качествена оценка на вероятността. Прилага се формула за изчисляване на крайната стойност на присъщия риск.

* За хоризонтални рискове трябва да бъде заложена специфична процедура. Хоризонталните рискове (T/R) са резултат от процеси, които са присъщи за всички структурни звена (дейности свързани с ИТ, Човешки ресурси, Правни услуги и др.). ИС трябва да позволява оценката на тези рискове да бъде споделена между бизнес звеното и звеното, генериращо риска.

- Анализ и оценка на ефективността на контролите.

Етапът включва описание и анализ на използваните контроли и оценка на тяхната ефективност от гледна точка на въздействие и вероятност. За измерване ефективността на контролите се използва скала за качествена оценка.

- Оценка на остатъчния риск

Оценката на остатъчния риск се изчислява автоматично по формула, като се вземат предвид оценките, направени в Етап 2 и Етап 3. Всеки риск се класира по определените нива на риск толеранс (висок, среден, нисък) и се взема решение, дали рискът е приемлив или трябва да се предприемат допълнителни мерки за намаляването му.

- План за действие

Етапът включва набелязването и осъществяването на мерки за намаляване на неприемливите рискове. Когато мерките са извън компетенциите на дадено структурно звено (засягащи хоризонтални рискове), плановете за действие се разработват съвместно със звеното генериращо риска.

- Мониторинг и актуализация

Създаване на действащ процес по мониторинг на функциите и дейностите на банката и установяване на настъпилите промени, с цел да се идентифицират нововъзникнали рискове и да се имплементират допълнителни контроли.

- Консолидирани отчети и докладване

Етапът включва агрегиране и консолидация на данните, предоставени от структурните звена и създаването на отчет за състоянието на оперативните рискове,  на които са изложени дейностите в банката. Консолидираният отчет се базира на подход, основаващ се на няколко конкретни и допълващи се отчета, като всеки един от тях допринася за цялостната картина, като се фокусира върху конкретен аспект. В отчета се включват карта на риска и различни диаграми.

В допълнение на описания по-горе  процес, ИС трябва да поддържа регистър на инцидентите и база за обмен на информация и знания.

# Функционални изисквания

Тези функционални изисквания са предназначени да гарантират, че ИС ще поддържа изпълнението на процеса по управление на оперативния риск, описан в раздел 2. Общо описание и ще позволява гъвкавост, свързана с промени в методологията и обхвата.

- ИС трябва да контролира последователността на етапите на процеса;

- ИС трябва да дава възможност за проследяване статуса на различните етапи по време на целия жизнен цикъл, от въвеждането до одобрението и окончателното публикуване на данните;

- Възможност за дефиниране на последователността на процеса по определени критерии ще се счита за предимство;

- ИС трябва да съхранява архивни данни и да позволява сравнителен анализ между два жизнени цикъла;

- ИС трябва да поддържа процедури за верификация/актуализация и одобрение на информацията на всеки един етап;

- Информацията в ИС трябва да бъде структурирана, така че да позволява обработка и анализ;

- Възможността ИС да следи за предстоящи събития и заложения план график чрез аларми и/или напомнящи съобщения и/или уведомление по електронна поща ще се счита за предимство.

- ИС да поддържа механизъм за определяне на атрибутите при въвеждане на информацията за:

    - Описание на процес/продукт и оценка на критичността;

    - Идентификация на риска и контролите, категоризиране, оценка и класификация;

    - Създаване на планове за действие;

    - Регистрация на инциденти, включваща оценка на инцидента;

- ИС трябва да позволява създаване и поддръжка на достатъчен брой номенклатури (като организационна структура на системата за управление на оперативния риск, функции на Банката, скали за качествена оценка, категории на идентифициране на риска, критерии/най-лоши сценарии за оценка на критичността, нива на риск толеранс и др.), чиито стойности трябва да могат да бъдат използвани в различните етапи.

- ИС трябва да изчислява нивата на риск, на основата на въведените данни по зададени формули;

- ИС трябва автоматично да изисква изготвяне на план за действие за всички рискове, определени като неприемливи;

- ИС трябва да позволява оценката на риска и съставянето на план за действие за хоризонталните рискове да бъде поделен между бизнес звеното и звеното, генериращо риска;

- ИС трябва да позволява хронологично проследяване на статуса на изпълнение на мерките заложени в плановете за действие;

- ИС трябва да позволява анализ на инциденти, сравнявайки оценката на риска с оценката на инцидента;

- ИС трябва да позволява гъвкавост при изготвянето на отчети, посредством вграден и лесен за използване генератор на отчети по избрани от потребителя параметри. Форматът на отчетите, базиран на шаблони, трябва да може да се променя от потребителя в зависимост от нуждите.

- При съставянето на отчети, ИС трябва да отчита и използва само одобрени данни;

- ИС трябва да позволява агрегиране на данни базирано на различни критерии (напр. по  категориите на риска);

- ИС трябва да позволява създаването на карта на риска и други графики и да дава възможност за експорт;

- ИС трябва да позволява да има функционалност за създаване и поддръжка на информационна част от тип „портал” с цел обмен на информация  (регулативни документи (политики и процедури), презентации, публикации, най-добри практики, ръководство на потребителя и др).

# Специфични изисквания

  - ИС да е съвместима с изискванията на ISO 31000 – управление на риска;

  - Допуска се ИС да бъде съставена от няколко части, които да са интегрирани и да имат еднакъв потребителски интерфейс.

  - ИС трябва да позволява най-малко 20 конкурентни сесии за минимум                          75 потребители. ИС трябва автоматично да прекратява потребителската сесия след определен период от време на неактивност на потребителя.

  - ИС да има графичен интерфейс на клиентската част (бизнес администрацията се извършва през клиентската част);

  - Потребителски интерфейс на български език се счита за предимство, но може да бъде на английски език, съпроводен с документация на български език. ИС да може да обработва и съхранява информация на кирилица в Unicode формат;

  - Интерфейсът на клиентската част да извършва контрол за типа на атрибута при въвеждане на информацията;

  - ИС да разполага с вградена, контекстно зависима система за помощна информация, която да подпомага потребителя.

  - ИС да предоставя механизъм за автоматизирано въвеждане на структурирани данни и информация от различни файлови формати като: .PDF, .XLS, .XLSX, .DOC, .DOCX, .CSV, .TXT и други;

  - Потребители със съответни права трябва да могат да генерират и извеждат (export) отчети в pdf и doc/docx формат.

  - ИС да поддържа извличане (export) на информация в различни файлови формати с цел обработката им извън ИС;

  - ИС да позволява определянето на роли за реализация на контрол на достъпа;

  - ИС да позволява интеграция с външни системи за автентикация и оторизация, както и с директорийните услуги ползвани БНБ;

  - Контролът на достъпа трябва да бъде дефиниран по отношение на всички обекти на системата;

  - ИС трябва да позволява пълен журнал на събитията както на системно ниво така и на приложно ниво. Журналите трябва да бъдат защитени от директен и неправомерен достъп, както и модификации;

  - ИС да позволява генериране на подробни отчети за действията на потребителите по различни параметри;

  - Документацията на ИС да бъде на български език и да вкл. най-малко следното: Ръководство за инсталиране и настройка, Ръководство за потребителите, Ръководство за администриране и Ръководство с описание на грешките;

# Технически изисквания

Настоящите изисквания имат за цел да определят средата, в която ще работи ИС. Тази среда трябва да бъде максимално близко до текущата среда БНБ.

- Инфраструктура

- Хардуер

ИС трябва да се инсталира и експлоатира на сървъри и работни станции със следните параметри:

    - Сървъри базирани на Intel® платформа и IBM® p Systems архитектура;

    - Работните станции са стандартни персонални компютри.

- ОС на сървър

В БНБ, при използване на трислоен архитектурен модел предпочитаните ОС са:

    - Presentation & Logic tier – Novell OES 2 или по-нова, Microsoft Windows Server;

    - Data tier – IBM AIX® 5.x или по-нова, Novell OES 2 или по-нова.

- ОС на клиента

В БНБ работните станции са базирани на Microsoft Windows XP или по-висока версия.

- Комуникации

ИС да се интегрира с локалната мрежа на БНБ (Ethernet и TCP/IP).

- База данни

БНБ използва за бази данни Oracle® RDBMS. Допуска се използване на други RDBMS при условие, че не изисква допълнителни разходи (инвестиционни и оперативни).

- Съхранение на данни

БНБ използва SAN мрежа. ИС не трябва да налага ограничения за мястото на съхранение на информацията.

- Архивиране на данни

ИС трябва да позволява архивиране, определено от бизнес администраторите чрез система за архивиране на данните в БНБ.

- Виртуална среда

ИС не трябва да налага ограничения по отношение на средата, в която работи - физическа или виртуална.

- Архитектура

  - Сървър

    - ИС трябва да използва трислойния архитектурен модел – Presentation, Logic and Data tiers;

    - За всеки от слоевете, използването на налични ресурси е предимство;

    - Да поддържа интеграция с други системи, чрез Web Services

    - ИС да позволява скалиране (надграждане).

  - Клиент

- Достъпът през интернет браузър ще се счита за предимство;

- Клиентския модул да е съвместим с Microsoft Windows

- Информационна сигурност

ИС да е съвместима с изискванията на ISO 27001.