П  Р  О  Е  К  Т

Д О Г О В О Р

за проектиране, разработване и внедряване

на ИНТЕГРИРАНА информационна система ЗА ПАРИЧНИТЕ ПАЗАРИ

Днес, ... ... 2013 г. , в гр. София, между:

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, код по БУЛСТАТ: 000694037, представлявана от Петко Кръстев – главен секретар и Снежанка Деянова – главен счетоводител, наричана по-нататък в договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

„...................................................................”, със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................................................................., ЕИК: ............................, представлявано от .......................................... - ..............................., наричано по-нататък в договора за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание проведена открита процедура по чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № ................. / .................. на главния секретар на БНБ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на поръчката,                   се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши:

1. Услуги по проектиране, разработване и внедряване на Интегрирана информационна система за паричните пазари (Системата) в БНБ, съгласно изискванията, обхвата и функционалността, дефинирани в:

а) Приложение № 1 - „Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система за паричните пазари (Системата) - Бизнес процеси, предмет на реализация в рамките на проекта, съществуващо състояние и изисквания, относно функционалността”;

б) Приложение № 2 - „Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система за паричните пазари (Системата) - Изисквания за техническото предложение”;

в) Техническото предложение за реализация на поръчката, представено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Доставка на необходими лицензи и инсталиране на базов и системен софтуер за Системата, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Безплатна гаранционна поддръжка на Системата при условията и сроковете, посочени в този договор.

(2) Услугите по ал. 1, т. 1 се извършват на етапи, както следва:

1. Етап 1 - Включва разработване, предаване и приемане на документ „Детайлни функционални и технически спецификации на Интегрираната информационна система за паричните пазари в БНБ”, в съответствие на техническото предложение за реализация на поръчката, представено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Етап 2 - Включва разработка на Системата, изготвяне и предаване на първоначален вариант на потребителска и системна документация.

3. Етап 3 - Включва изпълнението на следните услуги:

а) Инсталиране на тестова среда;

б) Миграция на съществуващите данни в тестовата среда;

в) Тестване на функционалността на системата;

г) Интегрирани тестове с другите системи;

д) Обучение на потребителите;

е) Инсталиране на продукционна и резервна среда, настройки;

ж) Миграция на съществуващите данни в продукционната среда;

з) Внедряване на Системата в реална експлоатация;

и) Наблюдение и поддръжка на място на Системата;

й) Изготвяне и предаване на пълна и актуализирана (окончателна) системна, експлоатационна и потребителска документация.

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата цена на услугите и доставките, предмет на този договор е в размер на ................ (............................) лева, без ДДС, съгласно предлаганата цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общата цена е образувана от сбора на цените посочени в ал. 2 и       ал. 5. В общата цена се включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката, изпълнението на всички услуги включени в чл. 1, ал. 2, включително цената на доставка на необходими лицензи и инсталиране на базов и системен софтуер, посочена в предлаганата цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Цената за изпълнение на услугите по чл. 1, ал. 1, т. 1 е ……………....... (……………………) лв., без ДДС.

(3) Цената по ал. 2 се заплаща на три части, след завършване и приемане на всеки етап, както следва:

1. етап 1 – ..................(....................) лева, без ДДС, представляваща 20% от общата цена по ал. 2;

2. етап 2 – ..........................(...................) лева, без ДДС, представляваща 15% от общата цена по ал. 2;

3. етап 3 – .....................(...................) лева, без ДДС, представляваща 65% от общата цена по ал. 2.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва съответното плащане на сумите по ал. 3 в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на съответния двустранен приемателно-предавателен протокол по чл. 14, ал. 1 и след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Цена на доставките и услугите по чл. 1, ал. 1, т. 2 е в размер на …………… (……………………) лева, без ДДС, която е образувана от количествата и единичните цени за доставка на софтуерните лицензи и инсталиране на базов и системен софтуер за Системата, посочени в предлаганата цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Плащането на всяка една доставка по чл. 1, ал. 1, т. 2 се извършва в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на съответния двустранен приемателно-предавателен протокол по чл. 14, ал. 3 и след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) Плащането на всяко едно инсталиране на базов и системен софтуер за Системата по чл. 1, ал. 1, т. 2 се извършва в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на съответния двустранен приемателно-предавателен протокол по чл. 14, ал. 4 и след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа плащане при неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до изпълнението му. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки поради забавяне на плащането.

Чл. 3. Всички дължими плащания по настоящия договор се извършват в български лева. Плащанията се извършват по банков път, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: ...;

BIC: ...;

банка: ...;

град/клон/офис: ...

ІІІ. СРОКОВЕ

Чл. 4. (1) Изпълнението и приемането на услугите по чл. 1, ал. 1, т. 1 от договора се извършват в срок до 16 (шестнадесет) месеца, считано от датата на подписването му. Датата на подписване е датата, посочена в деловодния номер на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поставен на стр. 1 от настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни услугите по чл. 1, ал. 1, т. 1 по етапи съгласно чл. 1, ал. 2, в сроковете, както следва:

1. изпълнение на услугите, включени в Етап 1 се извършва в срок до 3 (три) месеца, считано от датата на подписване на договора;

2. изпълнение на услугите, включени в Етап 2 се извършва в срок до 3 (три) месеца, считано от датата на приемане на етап 1, удостоверена в двустранен приемателно-предавателен протокол по чл. 14, ал. 1;

3. изпълнение на услугите, включени в Етап 3 се извършва за срок до 5 (пет) месеца, считано от датата на приемане на етап 2, удостоверена в двустранен приемателно-предавателен протокол по чл. 14, ал. 1. В рамките на този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва наблюдение и поддръжка на място на Системата за период от 2 (две) седмици след внедряване на Системата в реална експлоатация.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката и услугите по чл. 1, ал. 1, т. 2 в срок до 8 (осем) месеца (в срока за изпълнение на етап 2), считано от датата на подписване на договора В този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва доставките на лицензите и инсталиране на базов и системен софтуер за Системата на части.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява за срок от 1 (една) година безплатна гаранционна поддръжка на Системата, разработена по чл. 1, ал. 1, т. 1. Срокът започва да тече от датата на окончателното приемане на Системата, удостоверена в двустранен приемателно-предавателен протокол по чл. 14, ал. 1 за приемане на етап 3.

###### ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва услугите и доставките, предмет на настоящия договор съгласно условията и сроковете, посочени в него, като ги предоставя на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава  да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приключване на изпълнението на всеки един етап по чл. 1, ал. 2.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, услугите предмет на договора да се извършват от специалистите, посочени в декларацията - списък на предложения екип, който ще изпълни поръчката, представени с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прави промяна в предложения екип само след предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва помощ и да предоставя своевременно информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осигуряване на необходимите условия за изпълнение на договора.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на пречки от стопански, административен или друг характер, които биха могли да забавят или да направят невъзможно изпълнението на този договор.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява конфиденциална информация, както и да не допуска трети лица да имат достъп до такава информация. “Конфиденциална информация” по смисъла на този договор е всяка информация, разкрита или получена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка или по повод изпълнението на предмета на този договор.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва правилата за достъп до сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване на пропускателния режим и работното време в сградата.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на договора по реда на чл. 2 и 3.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на предмета на договора, като осигурява необходимите специалисти, консултации и организационно-технически условия в хода на изпълнението.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право чрез свои упълномощени представители да извършва проверки в хода на изпълнение на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати договорената цена по реда на чл. 2 и 3 от договора.

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка всички базови и/или системни технологични средства (технически, програмни, комуникационни), необходими за функционирането на Системата, извън тези включени в настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да документира по подходящ начин дейността си по изпълнението на договора, както и да изисква информация, свързана с изпълнението на договора за минали периоди.

### VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на всеки един етап по               чл. 1, ал. 2 с подписването на двустранен приемателно-предавателен протокол,                      в следните срокове:

1. Етап 1 в срок до 1 (един) месец, считано от датата на писменото уведомление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по чл. 5, ал. 2, за изпълнение на етап 1;

2. Етап 2 в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на писменото уведомление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по чл. 5, ал. 2, за изпълнение на етап 2;

3. Етап 3 в срок до 1 (един) месец, считано от датата на писменото уведомление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по чл. 5, ал. 2, за изпълнение на етап 3.

(2) В случай че, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки по изпълнението на услугите по чл. 1, ал. 1, т. 1 поради отклонения от изискванията и спецификациите, той може да откаже подписването на съответния двустранен приемателно-предавателен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете по ал. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани констатираните несъответствия в съответните етапи на изпълнение, в следните срокове:

1. Етап 1 в срок до 1 (един) месец, считано от датата на получаване на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за констатираните несъответствия;

2. Етап 2 в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на получаване на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за констатираните несъответствия;

3. Етап 3 в срок до 1 (един) месец, считано от датата на получаване на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за констатираните несъответствия.

Приемането на съответния етап се извършва след отстраняване на несъответствията и забележките с подписване на протокол по ал. 1.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема доставката на необходими лицензи, с подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставка на части, приемателно-предавателен протокол се подписва за извършване на всяка доставка.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема инсталирането на базов и системен софтуер за Системата, с подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва инсталирането на части, приемателно-предавателен протокол се подписва за извършване на всяко инсталиране.

(5) В случай, че се констатират липси и/или несъответствия при доставката във видовете лицензи или тяхното количество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да подпише съответния двустранен приемателно-предавателен протокол. В този случай представители на страните подписват протокол, в който се отразяват констатираните липси и/или несъответствия. В протокола се посочва срокът, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави липсващите бройки и/или да замени несъответстващите видове лицензи. Приемането на доставките се извършва с подписване на протокол по ал. 3, след доставяне на липсващите лицензи и/или след замяна на несъответстващите видове лицензи.

(6) Ако забележките не бъдат отстранени в договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с едностранно уведомление, отправено до другата страна, без да дава повече срок за изпълнение.

VІІ. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява за срок от 1 (една) година гаранционна поддръжка на системата по чл. 1, ал. 1, т. 1. Срокът започва да тече от датата на окончателното приемане на Системата, удостоверена в двустранен приемателно-предавателен протокол по чл. 14, ал. 1 за приемане на етап 3.

(2) В рамките на гаранционната поддръжка по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява всички инциденти, отклонения от заложената функционалност  и/или проблеми, възникнали по време на експлоатацията на Системата.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава своевременно да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки инцидент, отклонение от нормалната работа и/или проблем, възникнал в рамките на срока на гаранционна поддръжка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприема действия по отстраняване на възникнали инциденти и/или проблеми в срок, който предварително се съгласува между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в зависимост от спецификата на инцидента и/или проблема. Възникналите инциденти и/или проблеми се отразяват в констативен протокол, подписан от представители на двете страни.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 17. (1) За изпълнение на задълженията си по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ учредява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция или предоставя гаранция под формата на парична сума най-късно при сключване на договора в размер на 3 % от общата цена по чл. 2, ал. 1.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата следва да бъде преведена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. за суми в лева:

IBAN: BG 40 BNBG 9661 1000 066123;

BIC: BNBGBGSD.

или

2. за суми в евро:

IBAN: DE53500700100923349500

BIC/SWIFT: DEUTDEFF

Банкова сметка.: 10092334950000

Банка: Deutsche Bank, Frankfurt.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на гаранцията по ал. 2 в срок до 10 (десет) работни дни след изтичане на срока по              чл. 15, ал. 1 на този договор. Гаранцията ще бъде възстановена по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 3 или по друга писмено посочена от него банкова сметка.

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване,  в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по този договор. Банковата гаранция е със срок на валидност до изтичане на срока по чл. 15, ал. 1. В случай, че банковата гаранция е с по-кратък срок от посочения в предходното изречение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯT се задължава да я подновява до покриване на последния по продължителност срок по договора. Всяко подновяване се извършва в 20 (двадесет) дневен срок преди изтичането на срока на съответната гаранция.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от формата, под която е представена, при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.

(3) При едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, сумата от гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на договора от гаранцията за изпълнение.

(5) В случай че неизпълнението на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение по общия ред.

### (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд по реда на Гражданския процесуален кодекс. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

ІХ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 19. (1) При забава на плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0.5% от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от тази стойност.

(2) При забавено изпълнение на задължение по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от стойността на забавеното изпълнение за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от тази стойност.

(3) При забавено изпълнение на задължение по договора, продължилo повече от 20 (двадесет) дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, без да дава допълнителен срок за изпълнение, като в този случай освен неустойката за забава има право и на неустойка за неизпълнение в размер на 10% от стойността на забавеното изпълнение.

(4) Възложителят може да претендира за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, в случай че превишават размера на уговорените в договора неустойки.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. Договорът се прекратява с изтичане на сроковете посочени в него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ остава отговорен за задълженията си по гаранционната поддръжка.

- Чл. 21. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

- Чл. 22. При виновно неизпълнение на задължения на една от страните, извън случая на чл. 19, ал. 3, договорът може да бъде прекратен от изправната страна с                20 (двадесет) дневно писмено предизвестие до неизправната страна.

# XІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. Авторските права върху проектираната, разработена и внедрена от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Система по този договор принадлежат изключително на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като всичко изработено в процеса на изпълнение на договора е собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на неговото създаване.

- Чл. 24. Когато неизпълнението на този договор се дължи на възникването на непреодолима сила, изпълнението на задълженията по него на всяка от страните се спира за времето на действие на непреодолимата сила.

- Чл. 25. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер като пожар, наводнение или друго природно бедствие, както и стачки, състояние на война, ембарго и др., възникнало след подписването на настоящия договор.

- Чл. 26. Страната, която не може да изпълни задълженията си по този договор поради непреодолима сила, не носи отговорност. Същата е длъжна в срок до 7 (седем) работни дни писмено да уведоми другата страна за възникването на това обстоятелство и за евентуалните последствия от него за изпълнението на договора. В случай, че не изпрати такова известие, страната дължи обезщетение.

- Чл. 27. Страните определят следните лица, упълномощени да ги представляват при изпълнение на задълженията им по настоящия договор и да подписват предвидените в договора документи (протоколи, уведомления и др.):

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: … ;

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ...

Чл. 28. (1) За целите на настоящия договор уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва писмено по факс: ....................; електронна поща: .........................; или с препоръчано писмо на адрес: ....................................................................................................

(2) Уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва писмено по факс: ........................; електронна поща: .........................; или с препоръчано писмо на адрес:           гр. София, п. к. 1000, пл. ,,Княз Александър I”, № 1.

- Чл. 29. Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящия договор, ще се решават от страните чрез преговори за постигане на споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентния български съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.

- Чл. 30. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра,             по един за всяка от страните.

При подписването му се представиха следните документи:

- Гаранция за изпълнение на договора;

- Документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП.

Неразделна част от договора са:

1. Приложение № 1 - „Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система за паричните пазари (Системата) - Бизнес процеси, предмет на реализация в рамките на проекта, съществуващо състояние и изисквания, относно функционалността”;

2. Приложение № 2 - „Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система за паричните пазари (Системата) - Изисквания за техническото предложение”;

3. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	          ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ПЕТКО КРЪСТЕВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА

#### ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ