Приложение 3

Обосновка

на необходимостта от развитие на
Интегрирана статистическа информационна система

Насоки за развитие, изисквания за разработване на изменения и допълнения

февруари, 2013

Съдържание

1.	Интегрирана статистическа информационна система (ИСИС) - въведение	3

1.1.	Цели на ИСИС	3

1.2.	Структура и обхват на ИСИС	4

2.	Необходимост от развитие на „Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС)”	5

2.1.	Фактори, които налагат необходимостта от допълнително развитие на ИСИС	5

2.2.	Необходими промени в обхвата и функционалността на ИСИС	9

3.	Етапи и график за реализация на измененията и допълненията на системата	11

3.1.	Етап 1	11

3.2.	Етап 2	11

3.3.	Етап 3	14

3.4.	Етап 4	17

3.5.	Етап 5	21

3.6.	Етап 6	22

# Интегрирана статистическа информационна система (ИСИС) - въведение

През периода 2009-2011 г. за нуждите на дирекция “Статистика” в БНБ бе разработена и внедрена „Интегрирана статистическа информационна система (ИСИС)”, която да служи за осигуряване, обработване и разпространение на статистическа и аналитична информация.

## Цели на ИСИС

Основните цели на ИСИС включват реализиране на:

    - Вход на статистическите данни - централизиране и автоматизиране на процеса на събиране на значителни по обем стандартизирани статистически данни, като се използва максимално защитен и достъпен начин за това;

    - Ефективен контрол върху качеството на постъпващите данни чрез автоматизиран формален и логически контрол;

    - Прилагане на общи правила в дирекция „Статистика” за стандартизиране и управление на статистическите информационни потоци – работа с единни за дирекцията метаданни, класификации и номенклатури;

    - Взаимообвързаност и обмен на данни между ИСИС и останалите информационни системи в рамките на дирекцията;

    - Централизирано съхранение и управление на данните, получавани от дирекция “Статистика”;

    - Обработка на статистическите данни и създаване на дефинирани статистически и аналитични показатели;

    - Предоставяне на средства за анализ, достъпни за крайните потребители;

    - Създаване на дефиниран набор от крайни отчети и справки за публикация и разпространението им съгласно предефинирани правила.

## Структура и обхват на ИСИС

Системата е реализирана като единна технологична среда с общи функционални подсистеми (обслужват всички статистики) и подсистеми по видове статистики.

Общите функционални подсистеми са:

- „Подържане на класификатори, номенклатури и метаданни”;

- „Получаванe и контрол на входните данни (Входна подсистема)”;

- „Регистър на наблюдаваните икономически единици”;

- „Валутни курсове”;

- „Единно хранилище на данните“;

- „Публикации и разпространение на данните“.

Подсистемите по видове статистики са:

- „Външна търговия”;

- „Внос и износ на услуги”;

- „Трансфери”;

- „Статистика на преките инвестиции и свързания с тях доход”;

- „Статистика на портфейлните инвестиции и свързания с тях доход”;

- „Статистика за други инвестиции и свързания с тях доход”;

- „Резервни активи”;

- „Регистри (Банкови сметки в чужбина, Чуждестранни инвестиции, Кредити, Български ценни книжа)”;

- „Макроикономически индикатори”;

- „Компилиране на платежния баланс и международната инвестиционна позиция”;

- „Статистика за други финансови институции”;

- „Тримесечни финансови сметки на Държавно управление (QFAGG)“;

- „Финансови сметки на Еврозоната (MUFA)“;

- „Компилиране на брутния външен дълг” (нова подсистема, предмет на разработване);

- Подсистема за изтегляне на данни от ИСПС (нова подсистема, предмет на разработване);

- „Подсистема RIAD” (нова подсистема, предмет на разработване).

# Необходимост от развитие на „Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС)”

## Фактори, които налагат необходимостта от допълнително развитие на ИСИС

Факторите, които налагат необходимостта от допълнително развитие на ИСИС са:

- външни за системата – промяна в международните стандарти за съставяне и разпространение на статистическите данни;

- вътрешни за системата – в резултат на открити в процеса на работа възможности за оптимизация на създадените процеси и обработки.

    - Външни фактори. Външните фактори, определящи необходимостта от промени в ИСИС са два основни: първо, промените в международните методологически изисквания, които влизат в сила за държавите от ЕС през 2014 г. и второ, промените в международните стандарти за разпространение на статистическите данни.

      - Промени в международните методологически изисквания. През 2008 г. бе прието новото шесто издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (BPM6). Паралелно с това течеше работата по осъвременяване на Системата от национални сметки (SNA). В резултат на промените в основните международни методологически ръководства, през 2010 г., на ниво Европейски съюз и ЕСЦБ, започна работата по осъвременяване на  правната рамка по отношение на изискванията в областта на външната статистика и Европейската система от сметки (Насоки на Европейската централна банка от 9 декември 2011 година относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика (ЕЦБ/2011/23) (2012/120/ЕС); Решение на Европейската централна банка от 27 декември 2010 година относно предаването на поверителни данни съгласно общата рамка за регистрите на предприятията за статистически цели (ЕЦБ/2010/33) и Регламент (ЕС) № 1011/2012 на Европейската централна банка от 17 октомври 2012 година относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2012/24) и др.). Наред с това измененията на чл.8 от Регламент Регламент (ЕО) № 951/2009 на Съвета от 9 октомври 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка постави и нови изисквания към запазването на конфиденциалността и третирането на индивидуалните статистическите данни.

      - Промени в международните стандарти за разпространение на данни. От края на 90-те години Европейските държави използват стандартен GESMES/TS формат при обмяната на данните за платежния баланс и международната инвестиционна позиция с международните институции (ЕЦБ, Европейската комисия (Евростат) и МВФ) и други стандарти при обмена на данни с други международни институции. GESMES/TS, също наричан SDMX-EDI е формат за обмен на данни, базиран на по-общия SDMX стандарт и е предназначен основно за обмен на серии от данни. Употребата на GESMES/TS стандарта улеснява обмяната на данни и метаданни от няколко различни аспекта. Първо, макетите за обмен на данни са еднозначно дефинирани, което елиминира възможностите за неправилно интерпретиране на информацията между изпращача и получателя на данните. Второ, на изпращащият данните се дава възможност за автоматично извличане на данните от локалните бази данни. Трето, получателят на данните има възможност за автоматизиран контрол върху постъпващата информация по отношение на пълнота, счетоводни принципи и достоверност и в случай, че той бъде успешно преминат – данните автоматично се зареждат в неговата база данни. И накрая, но не по значение структурираните данни и метаданни могат да бъдат лесно и сигурно препращани, агрегирани и разпространявани в интернет. В заключение може да се обобщи, че стандартизирането позволи обработката и разпространението на огромни масиви от данни посредством лесни за работа инструменти. Като недостатък на този стандарт към настоящия момент се отчита това, че  различните международни институции използват различни структурни дефиниции на данните, което затруднява в голяма степен работата на националните статистици – налага се едновременното поддържане на няколко структурни дефиниции с различни дименсии и номенклатури.

С решението за въвеждането на новото шесто издание на  Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (BPM6) през 2014 г. за държавите от ЕС бе поставен въпросът за отразяването на новите концепции и статии в структурата на данните и номенклатурите при докладването на данните на международните институции. Това откри и нова възможност за преглед и на начинът за разпространение на статистическите данни в областта на платежния баланс и националните сметки. Работата по новият SDMX стандарт започна през 2011 г. и е спонсорирана от Банката за международни разплащания, Международния валутен фонд, Европейската централна банка, Евростат, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната банка и Обединените нации.

- Целта на възприемането на новия SDMX-ML като стандарт за обмен на данни в областта на статистиката на външния сектор (въз основа на новото шесто издание на  Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (BPM6)) е да се използва само един стандартизиран формат от всички международни институции и държави, произвеждащи данни и да се избегне ситуацията, при която едни и същи данни се изпращат в различни формати на различни международни институции.

- Промените в новия SDMX са промени в структурната дефиниция на данните и се изразяват най-общо в следното:

- - променя се формàта за докладване на данните от SDMX-EDI на SDMX-ML 2.1;

- - увеличава се броя на дименсиите, които описват предаваните данни;

- - унифицират се и се опростяват използваните номенклатури.

- Това позволява трансмисията към международните институции на всички серии от данни в областта на външната статистика посредством една или две структурни дефиниции и улеснява обвързването им с продукционните бази данни.

    - Вътрешни фактори. В процеса на въвеждане и периода на експлоатация на ИСИС бе открит съществен потенциал за оптимизация на създадените вече процеси и обработки. Това се дължи, както на непредвидени в първоначалното задание и последвалия бизнес анализ изисквания към системата, така и на не дотам удачни решения при проектирането на системата от страна на Разработчика.

Основно изискване на БНБ към ИСИС бе да бъде гъвкава и да се управлява и настройва основно от експертите в дирекция „Статистика”. На практика, обаче, предложените от Разработчика инструменти за работа със системата са сложни, съобщенията за грешки са неразбираеми за потребителите и в повечето случаи изисква от експертите на дирекцията познания по SQL. Това прави невъзможно управлението й от служителите на дирекцията, без съдействието на Разработчика.

Едно от основните очаквания при разработването на системата бе да се улесни и ускори процеса на приемане на отчетните форми и тяхната обработка. За целите на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция регулярно постъпват значителен брой отчетни форми с различна периодичност и сложна взаимовръзка помежду им. Ежемесечно в БНБ се получават около 500 отчетни форми (за притежаваните ценни книжа на база ценна книга по ценна книга). Постъпващите тримесечно отчетни форми за международната търговия с услуги (СПБ-11) са около 1300, за финансовите кредити са около 23 000 (СПБ-4), а тези за търговските кредити (СПБ 6А и СПБ 6Б) – около 7000. Декларациите по чл.7, ал.5 от Валутния закон, които се получават ежемесечно в БНБ са около 250 бр. (СПБ-1, СПБ-2 е СПБ-3). Поради избраният подход за приемане на постъпващите отчетни форми, както и поради спецификите на разработения софтуер, обаче,  със системата се работи изключително бавно. Въвеждането на данните от декларации и отчетни форми от страна на служителите на БНБ в ИСИС е изключително затруднено, поради многото на брой стъпки и процедури по идентифициране на подотчетното лице, процедури за проверка на дублирани отчети и отнема повече време, отколкото въвеждането им в предходните “морално остарели” системи. Това води до забавяне при въвеждането на отчетни форми, което от своя страна се отразява върху ревизиите на данните. С оглед да не се допуска изоставане в обработката на отчетните форми, в някои случаи експертите предпочитат да въвеждат и обработват данните в Excel, вместо да използват ИСИС.

В заданието на проекта, както и при анализа на бизнес процесите, друго от основните изисквания на БНБ беше за проследимост на информацията – възможността за пряко и бързо достигне до индивидуалната информация на ниво фирма (което е от значение за гарантиране качеството на данните) без да се затруднява системата. Създаденият механизъм е бавен и тежък и при неговото използване затруднява спазването на сроковете за производство на информацията. Независимо от нашето искане, все още няма създаден инструмент за проследимост (автоматично и визуално) на връзките между отчетните форми на едно лице по отношение на стойности и по отношение на периоди, т.е. липсват проверки между отчетни форми и не е възможно да се визуализират 2 или повече отчетни форми на екрана.

Отсъства консистентност и прилагане на единен подход при обработките и резултатите от тях в отделните подсистеми по видове статистики в ИСИС. Подсистемите за обработка на данни в системата по дефиниция са тясно свързани и резултатите, които се получават от тях, съответно за целите на платежния баланс и на международната инвестиционна позиция следва да са еднотипни.

Разработеният модул за публикации е готов, но разработеният инструмент практически е сложен (не е user friendly) и не се използва, защото не отговаря на първоначалните изисквания и договорености при обсъжданията.

## Необходими промени в обхвата и функционалността на ИСИС

В резултат на тези фактори се налагат промени в основните подсистеми и функционалността на  ИСИС. Най-общо това включва:

    - Входна подсистема – улесняване на процесите и увеличаване на автоматизацията при постъпването и контрола на отчетните форми с оглед ускоряване на приемането на входните отчетни форми и декларации. Внедряване на web-базирано приложение за подаване на данни от подотчетните лица.

    - Обработка и съхранение на данните - в областта на платежния баланс и международната инвестиционна позиция, както и при крайното компилиране на тези отчети,  се налага промяна на базите данни чрез промяна на структурните дефиниции на данните, добавяне на новите дименсии и атрибути, прилагане на нови номенклатури, синхронизиране на изходите от обработките. Необходимо е създаване на допълнителни обработки за останалите видове статистика.

    - Разпространение на данните – промяна в начина за генериране на отчети и справки. Подготовка на изходни файлове в GESMES и SDMX-ML формат, в съответствие с новите правила и изисквания на международните институции. Свързване на ИСИС с „Content management“ на интернет страницата на БНБ.

    - Първоначална настройка - изискванията към Изпълнителя  включват и първоначална настройка, описание на метаданни и зареждане на данни от файлове или съществуващи системи с цел въвеждане на ИСИС в работоспособно състояние в пълен обхват. Това включва дейностите по:

    - първоначално въвеждане и настройка на номенклатури и статистически множества;

    - първоначално създаване и настройка на входни отчетни форми;

    - първоначално дефиниране и настройка на контролите на входните форми;

    - първоначално  създаване на  структури за всички изходни данни за справки и публикации;

    - първоначално създаване и  настройка на всички отчети за докладване към международни институции;

    - въвеждане на допълнителни помощни структурни дефиниции, множества от статистически данни и форми (например таблици на съответствие или списъци с кодове);

    - първоначално дефиниране на схемите на обработки и помощни структури от данни към тях;

    - миграция и първоначално зареждане на данни.

Пълното и детайлно описание на необходимите промени в ИСИС ще бъде правено поетапно, съвместно от Възложителя и Разработчика. Посочените дейности по първоначална настройка ще бъдат възлагани писмено след съгласуване с Изпълнителя на изискванията, сроковете за изпълнение и необходимите ресурси.

# Етапи и график за реализация на измененията и допълненията на системата

## Етап 1

Срок за изпълнение на етапа – 3  месеца след започване на проекта.

Обхват на етапа:

Извършване от страна на Изпълнителя, със съдействието на Възложителя, на анализ на съществуващата система и бизнес процеси и:

    - създаване на актуализиран модел на данните и информационните потоци в системата и връзките с външни източници и потребители на информация;

    - приемане на набор от основни (общи) номенклатури за използване от системата и взаимодействието й с външни системи;

    - изготвяне на предложения и препоръки за оптимизация на работата на системата по отношение на бързодействието, ефективността и използваемостта на потребителския интерфейс.

Резултати:

    - Актуален модел на данните и информационните потоци;

    - Списък на основните номенклатури;

    - Предложения и препоръки за оптимизация на системата.

## Етап 2

Срок за изпълнение на етапа – 11  месеца след започване на проекта. Продължителност на етапа – 8 месеца.

Обхват на етапа:

    - Оптимизиране на процесите и увеличаване на автоматизацията при постъпването и контрола на отчетните форми и ускоряване обработката на входните отчетни форми и декларации, в т.ч.:

    - Промени в процедурата за администриране на потребители;

    - Промени в процедурата за подаване на отчетни форми;

    - Промени в процедурата за контрол на отчетните форми;

    - Унифициране на използваните класификатори и номенклатури;

    - Промени и доработки на портала;

    - Осигуряване на функционалност за сливане на регистрации;

    - Възможност за определяне на допустими елементи от номенклатури за попълване  в регистъра;

    - Зареждане на регистър на НСИ;

    - Изменения и допълнения във входните форми и обработката на данните, в съответствие с новите структурни дефиниции;

    - Създаване на нови обработки на данните за финансовите заеми, търговските кредити, депозитите и свързаният с тях доход;

    - Интеграция с външни системи, вкл. E-Gate и ИСПС;

    - Разработване на изходи и публикации;

    - Определяне на флагове за конфиденциалност на данните и статуса на наблюдението.

    - Разработване на детайлни функционални и технически спецификации за промените на подсистемите:

    - „Подържане на класификатори, номенклатури и метаданни”;

    - „Получаванe и контрол на входните данни (Входна подсистема)”;

    - „Регистри”;

    - „Подсистема за обработка на данните за външната търговия”;

    - „Подсистема за директно отчитане на услугите”;

    - „Подсистема за отчитане на другите инвестиции и свързания с тях доход”,

    - Съгласуване на спецификациите с Изпълнителя и възлагане на изпълнението (продължителност 3 месеца).

    - Разработване на програмното осигуряване, инсталиране и настройка при възложителя, миграция, тестване и приемане за внедряване на измененията и допълненията към подсистемите „Подържане на класификатори, номенклатури и метаданни”, „Получаванe и контрол на входните данни (Входна подсистема)” и „Регистри” „Подсистема за обработка на данните за външната търговия”, „Подсистема за директно отчитане на услугите” и „Подсистема за отчитане на другите инвестиции и свързания с тях доход”. (продължителност 5 месеца).

Резултати:

    - Детайлни функционални и технически спецификации на подсистемите от етап 2, разработени от Възложителя и съгласувани с Изпълнителя;

    - Работен проект за подсистемите от етап 2, изготвен от Изпълнителя  и съгласуван с Възложителя;

    - Инсталиране на разработеното програмно осигуряване по етап 2  на тестова и продукционна среда;

    - Протоколи за проведени тестове и готовност за внедряване на подсистемите, включени в етап 2;

    - Протоколи за внедряване в реална работа на подсистемите, включени в етап 2;

    - Приемо-предавателен протокол за актуализирана от Изпълнителя документация за подсистемите, включени в етап 2  – експлоатационна и ръководства за работа за вътрешните и външните потребители;

    - Протокол за проведено обучение на потребителите и администраторите на системата;

## Етап 3

Срок за изпълнение на етапа – 18  месеца след започване на проекта. Продължителност на етапа – 7 месеца.

Обхват на етапа:

    - Разработване и внедряване на допълнения и изменения към съществуващите подсистеми:

    - Подсистема за обработка на данните за портфейлните инвестиции и свързания с тях доход и за CSDB, в т.ч.:

    - Регистър на българските ценни книжа - подобряване на функционалността;

    - Създаване на регистър на чуждестранните ценни книжа – за такива, които липсват в CSDB;

    - Изменения и допълнения във входните форми и обработката на данните, в съответствие с новите структурни дефиниции;

    - Реализация нови обработки на входни форми в съответствие с новите структурни дефиниции;

    - Миграция на данни;

    - Реализацията на допълнителни изходи (които не могат да станат със стандартните обработки), след допълнително специфициране и анализ;

    - Разработване на изход за платежния баланс, външния дълг и международната инвестиционна позиция;

    - Определяне на флагове за конфиденциалност на данните и статуса на наблюдението;

    - Интеграция с външни системи, вкл. E-Gate и ИСПС;

    - Разработване  на нови  публикации и   изходи от подсистемата.

    - Подсистема за обработка на данните за преките инвестиции и свързания с тях доход, в т.ч.:

    - Изменения и допълнения в обработката на данните, в съответствие с новите структурни дефиниции;

    - Създаване на нови обработки на данните от отчетните форми на нотариусите, от НСИ, от банков надзор– утвърждаване на формите, кодиране, контрол и обработки;

    - Интеграция с външни системи, вкл. E-Gate и ИСПС;

    - Разработване на изход за платежния баланс, външния дълг и международната инвестиционна позиция;

    - Миграция на данни;

    - Включване на нови  публикации и изходи от подсистемата;

    - Определяне на флагове за конфиденциалност на данните и статуса на наблюдението.

    - Подсистема за отчитане на други финансови институции, в т.ч.:

    - Изготвяне на номенклатурите и класификаторите и входните форми, описание на структурите за очакваните входни данни;

    - Създаване на нови обработки в съответствие с новите структурни дефиниции на данните;

    - Интеграция с външни системи, вкл. E-Gate и ИСПС;

    - Миграцията на старите данни;

    - Включване на нови  публикации и изходи от подсистемата;

    - Определяне на флагове за конфиденциалност на данните и статуса на наблюдението.

    - Подсистема за поддържане на валутните курсове, в т.ч.:

    - Изменение и допълнение във връзка с изтеглянето на валути, които имат фиксинг на БНБ.

    - Разработване и внедряване на нова:

    - Подсистема за изтегляне на данни от ИСПС, в т.ч.:

    - Данни за нуждите на платежния баланс, международната инвестиционна позиция, външния дълг и индикаторите на външния сектор;

    - Данни за нуждите на QFAGG, MUFA и макроикономическите индикатори;

    - Определяне на флагове за конфиденциалност на данните и статуса на наблюдението.

    - Разработване на детайлни функционални и технически спецификации, съгласуването им с Изпълнителя и възлагане на изпълнението на разработването и актуализациите на подсистемите (продължителност 2 месеца):

    - Подсистема за обработка на данните за портфейлните инвестиции и свързания с тях доход и за CSDB;

    - Подсистема за обработка на данните за преките инвестиции и свързания с тях доход;

    - Подсистема за отчитане на други финансови институции;

    - Подсистема за поддържане на валутните курсове;

    - Подсистема за изтегляне на данни от ИСПС (нова подсистема).

    - Разработване на програмното осигуряване, инсталиране и настройка при възложителя, миграция, тестване и приемане за внедряване на изменения и допълнения към подсистемите по видове статистики, изброени в т.2.3.1. (продължителност 5 месеца).

Резултати:

    - Детайлни функционални и технически спецификации на подсистемите от етап 3, разработени от Възложителя и съгласувани с Изпълнителя;

    - Работен проект за подсистемите от етап 3, изготвен от Изпълнителя и съгласуван с Възложителя;

    - Инсталиране на разработеното програмно осигуряване по етап 3  на тестова и продукционна среда;

    - Протоколи за проведени тестове и готовност за внедряване на подсистемите, включени в етап 3;

    - Протоколи за внедряване в реална работа на подсистемите, включени в етап 3;

    - Приемо-предавателен протокол за актуализирана от Изпълнителя документация за подсистемите, включени в етап 3  – експлоатационна и ръководства за работа за вътрешните и външните потребители;

    - Протокол за проведено обучение на потребителите и администраторите на системата;

## Етап 4

Срок за изпълнение на етапа – 22  месеца след започване на проекта. Продължителност на етапа – 4 месеца.

Обхват на етапа:

    - Разработване и внедряване на допълнения и изменения към съществуващите подсистеми, разработване и внедряване на нова подсистема, както следва:

    - Подсистема за компилиране на платежния баланс и международната инвестиционна позиция, в т.ч.:

    - Изменения и допълнения във входните потоци и обработката на данните, в съответствие с новите структурни дефиниции;

    - Миграция на старите данни;

    - Разработване на нови  публикации и изходи от подсистемата;

    - Дефиниране на изходи за външни потребители (в т.ч. за ЕЦБ, Евростат, МВФ и др.);

    - Определяне на флагове за конфиденциалност на данните и статуса на наблюдението.

    - Подсистема за компилиране на външния дълг, в т.ч.:

    - Изменения и допълнения във входните потоци и обработката на данните, в съответствие с новите структурни дефиниции;

    - Миграция на старите данни;

    - Разработване на нови  публикации и изходи от подсистемата;

    - Дефиниране на изходи за външни потребители (в т.ч. за ЕЦБ, Евростат, МВФ и др.);

    - Определяне на флагове за конфиденциалност на данните и статуса на наблюдението.

    - Подсистема за обработка и съхранение на данни за MUFA, в т.ч.:

    - Изменение и допълнение на входните форми и обработките на данните за MUFA, вкл. на тези за извличане и зареждане на данни от други подсистеми на ИСИС, от ИСПС и от външни източници (НСИ; МФ и др.). Зареждане на корекции.

    - Разработване на нови  публикации и изходи от подсистемата;

    - Дефиниране на изходи за външни потребители (в т.ч. за ЕЦБ, Евростат, МВФ и др.);

    - Интеграция с външни системи, вкл. ИСПС;

    - Определяне на флагове за конфиденциалност на данните и статуса на наблюдението.

    - Подсистема за обработка на данните за Макроикономическите индикатори, в т.ч.:

    - Дефиниране на входни данни и обработки;

    - Дефиниране на изходи

    - Интеграция с външни системи;

    - Подсистема за обработка и съхранение на данните за QFAGG, в т.ч.:

    - Изменение и допълнение на обработките на данните за QFAGG, вкл. на тези за извличане и зареждане на данни от други подсистеми на ИСИС и от ИСПС;

    - Интеграция с външни системи;

    - Миграция на данни;

    - Кодиране и изпращане на данни към външни институции;

    - Изготвяне на публикациите на QFAGG;

    - Определяне на флагове за конфиденциалност на данните и статуса на наблюдението.

    - Подсистема за RIAD (нова подсистема)

Целта на системата е да събира, обобщава и изпраща данни за системата RIAD на ЕЦБ. Данните, изпращани на ЕЦБ, са за местните отчетни лица и различни техни характеристики (атрибути).

    - Подсистемата следва да събира данни от следните източници:

- Регистър на местните лица в ИСИС;

- Регистър на НСИ;

- Входни форми от потребители от БНБ или отчетни лица.

    - Подсистемата следва да обобщава характеристиките за отделните местни лица в единен регистър;

    - Регистърът следва да съдържа всички изисквани от ЕЦБ характеристики (атрибути);

    - Всички промени в този регистър следва да се изпращат на ЕЦБ в изисквания формат – SDMX, XBRL, XML или CSV;

    - Според изискванията за докладване от ЕЦБ, промените се изпращат с различна честота според сектора на местното лице: периодично при настъпване на промените; с определена регулярност (месечно, тримесечно).

    - Разработване на детайлни функционални и технически спецификации за новите подсистеми и допълненията и измененията, съгласуването им с Изпълнителя и възлагане на изпълнението за следните подсистеми (продължителност 2 месеца):

    - Подсистема за компилиране на платежния баланс и международната инвестиционна позиция;

    - Подсистема за компилиране на външния дълг;

    - Подсистема за обработка и съхранение на данни за MUFA;

    - Подсистема за обработка на данните за Макроикономическите индикатори;

    - Подсистема за обработка и съхранение на данните за QFAGG;

    - Подсистема за RIAD (нова подсистема).

    - Разработване на програмното осигуряване, инсталиране и настройка при възложителя, миграция, тестване и приемане за внедряване на разработването, измененията  и допълненията  към подсистемите, изброени в т.3.4.1.

Резултати:

    - детайлни функционални и технически спецификации на подсистемите от етап 4, разработени от Възложителя и съгласувани с Изпълнителя;

    - Работен проект за подсистемите от етап 4, изготвен от Изпълнителя и съгласуван с Възложителя;

    - Инсталиране на разработеното програмно осигуряване по етап 4 на тестова и продукционна среда;

    - Протоколи за проведени тестове и готовност за внедряване на подсистемите, включени в етап 4;

    - Протоколи за внедряване в реална работа на подсистемите, включени в етап 4;

    - Приемо-предавателен протокол за актуализирана от Изпълнителя документация за подсистемите, включени в етап 4  – експлоатационна и ръководства за работа за вътрешните и външните потребители;

    - Протокол за проведено обучение на потребителите и администраторите на системата;

## Етап 5

Срок за изпълнение на етапа – 24  месеца след започване на проекта. Продължителност на етапа – 2 месеца

Обхват на етапа:

    - Разработване и внедряване на допълнения и изменения към подсистема „Изготвяне на публикации и разпространение на данни”, в т.ч.:

    - Изменение и допълнение на обработките за справки и публикации за външни и вътрешни потребители в подсистемата (в т.ч. за Евростат, ЕЦБ, МВФ, БМР-Базел, SDDS, Световната банка, Европейката комисия, НСИ и др.);

    - Връзка с „Content management“ на интернет страницата на БНБ;

    - Подготовка на файлове за изпращане в GESMES и SDMX-ML формат.

    - Разработване на детайлни функционални и технически спецификации за допълненията и измененията на подсистемата „Изготвяне на публикации и разпространение на данни”, съгласуването им с Изпълнителя и възлагане на изпълнението (продължителност 1 месец).

    - Разработване на програмното осигуряване, инсталиране и настройка при Възложителя, тестване и приемане за внедряване на изменения и допълнения към подсистемата „Изготвяне на публикации и разпространение на данни” (продължителност 1 месец).

Резултати:

    - Детайлни функционални и технически спецификации за измененията и допълненията на подсистема „Изготвяне на публикации и разпространение на данни”, разработени от Възложителя и съгласувани с Изпълнителя;

    - Работен проект за подсистема „Изготвяне на публикации и разпространение на данни”, изготвен от Разработчика и съгласуван с Възложителя;

    - Инсталиране на разработеното програмно осигуряване за подсистема „Изготвяне на публикации и разпространение на данни” на тестова и продукционна среда;

    - Протоколи за проведени тестове и готовност за внедряване на подсистема „Изготвяне на публикации и разпространение на данни”;

    - Протоколи за внедряване в реална работа на подсистема „Изготвяне на публикации и разпространение на данни”;

    - Приемо-предавателен протокол за актуализирана от Изпълнителя документация за подсистема „Изготвяне на публикации и разпространение на данни” – експлоатационна и ръководства за работа;

    - Протокол за проведено обучение на потребителите и администраторите на системата;

    - Приемо-предавателен протокол за завършена цялостна документация за ИСИС:

- Потребителска;

- Системна;

- Експлоатационна.

## Етап 6

    - Наблюдение на системата в реална експлоатация от страна на Изпълнителя.

    - Гаранционна поддръжка на продукта.